2.5. Vörösiszap és/vagy egyéb ipari hulladékok hasznosítása katalitikus technológiákkal (Kémiai feldolgozás)

Kutatást megelőző elemzések
Az életciklus-elemzés (LCA) alkalmazása a hulladékok hasznosításánál a tervezés egyik meghatározó eszköze. Az LCA segítségével az egyes feldolgozási technológiák környezet terhelését tudjuk meghatározni. Minden munkaszakasznál szakirodalmi hivatkozásokat és a korábbi elemzések adatait is tudjuk alkalmazni.

Főbb szakaszok:

· Az életciklus-elemzés munkaszakaszban az egyes feldolgozási eljárások környezeti terhelését tudjuk meghatározni az LCA módszerével. A kapott eredmények lehetőséget adnak az egyes tényezők meghatározására, azok súlyozására, valamint közvetlen összehasonlítási alapot biztosítanak az egyes alternatívák közötti viszonyszámok felállítására. A vizsgált hulladékok esetében az egyes alternatívák összevetésével meghatározhatjuk a környezeti szempontból legkedvezőbb feldolgozási javaslatokat. 

· A második szakaszban az életciklus-költségelemzés (LCC) segítségével ugyanezen technológiai folyamatok költségigényeit is elemezhetjük, így a gazdaságilag legoptimálisabb hasznosítási módszert is kiválaszthatjuk. Ez az un. BATNEC, azaz a társadalom számára leghasznosabb technológia meghatározását eredményezi.

· A harmadik szakaszban a korábban kiválasztott technológiák társadalmi szempontú vizsgálatát tudjuk elvégezni. Ebben az esetben a hajtóerők (politika, társadalmi igény) elemzésével az esetleges fejlesztések támogatottságát is elemezni tudjuk. Ezzel támogatást tudunk biztosítani egy megvalósítandó beruházás környezetpolitikai és környezet kommunikációs programjához.

A tevékenység várható eredményei és hozzájárulása a projekt céljához:

· Meghatározza az egyes feldolgozási technológiák környezeti teljesítményét és gazdaságosságát. Munkahelyteremtés és környezeti állapot javulás.

Kutatási téma leírása

A javasolt kutatási irány célkitűzése a lúgos kémhatású vörös iszap nehézolaj párlatok/savas biomasszákkal/savgyantával történő kontaktáltatása és környezetbarát technológiákkal történő feldolgozása. A kutatási irány célkitűzése, hogy jelenleg ipari mennyiségben gazdaságilag nem hasznosítható alapanyagot/terméket állítsunk elő. A vörös iszap jelentős vastartalma katalizátor szerepét tölti be a rendelkezésre álló ismeretek alapján a nehézolaj párlatok katalitikus krakkolása során. A lúgos kémhatású vörös iszap a jelentős mennyiségben deponált savgyantákkal történő reagáltatása révén, a technológiai paraméterek megválasztásával a semlegesítési reakció mellett nagy mennyiségben rendelkezésre álló hulladék anyagokból iparilag potenciálisan hasznosítható anyagok állíthatók elő. 

A kutatás főbb szakaszai:

· Előkísérletek: a vörös iszap minősítése, kémiai fizikakémiai, felületkémiai vizsgálatok.

· Laborkísérletek: a vörös iszap és nehéz maradványolaj-párlatok, biomasszák, savgyanta reagáltatása üstreaktorban.

· Technológiai paraméterek hatása termékösszetételre, termékösszetétel vizsgálata (IR, GC-MS technikákkal).

· Technológiai paraméterek és a termékminőség közötti összefüggések tanulmányozása.

· Termékminőség vizsgálatok, technológiai paraméterek optimalizálása beleértve a vörös iszap, illetve a többi választott hulladék előkezelését is.

· Mértéknövelő kísérletek: literes térfogatú üstreaktorban, technológiai paraméterek, termékminőség validálása.

· Technológiai javaslat kidolgozása pilot plant kísérletek kidolgozására.

A tevékenység várható eredményei és hozzájárulása a projekt céljához:

A vörös iszap lúgos kémhatásának eliminálása és hulladékból/hulladékokból alappárlatok előállítása, munkahelyteremtés és környezeti állapot javulás.

Javasolt Pannon Egyetem együttműködő szervezeti egység: MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézet, 

Javasolt konzorciumi partner: Babes-Bolyai Tudományegyetem

Munkamegosztás, cselekvési terv megvalósíthatósága:

Együttműködés a Környezetmérnöki Intézet és MOL között (Dr. Rédey Ákos, Dr. Yuzhakova Tatjana, Dr. Kurdi Róbert, Dr. Kristóf János (analitika), Dr. Kristóf Jánosné (felületkémia), Dr. Hancsók Jenő (szénhidrogén technológia)
Konkrét feladatok felsorolása

	Feladat sorszáma, megnevezése
	Témafelelős, résztvevők
	Eredmény
	Kapcs. iránya
	Kapcsolódó téma

	1.
	Irodalmazás, kapcsolattartás
	Dr. Rédey Ákos

Dr. Domokos Endre, Dr. Yuzhakova Tatiana, Dr. Kovács József, Prof. Dr. Kornelia Majdik, Prof. Dr. Alexandra Csavdari (Babes-Bolyai Tudományegyetem)
	
	
	

	1.1
	Irodalmi háttér áttekintése
	Dr. Rédey Ákos
Dr. Domokos Endre, Dr. Yuzhakova Tatiana, Dr. Kovács József, Fejes Lászlóné Utasi Anett, Somogyi Viola, Bui Pál, Prof. Dr. Kornelia Majdik, Prof. Dr. Alexandra Csavdari, Prof. Dr. Fazakas József (Babes-Bolyai Tudományegyetem)
	irodalmi összefoglaló
	
	

	2.
	Előkísérletek, életcilus elemzés
	Dr. Rédey Ákos

Dr. Domokos Endre, Dr. Yuzhakova Tatiana, Dr. Kovács József, Fejes Lászlóné Utasi Anett, Somogyi Viola, Bui Pál, Prof. Dr. Kornelia Majdik, Prof. Dr. Alexandra Csavdari, Prof. Dr. Fazakas József (Babes-Bolyai Tudományegyetem)
	
	
	

	2.1.
	 A vörösiszap bevizsgálása, minősítése
	Dr. Rédey Ákos

Dr. Yuzhakova Tatiana, Dr. Kovács József, Fejes Lászlóné Utasi Anett, Bui Pál, Prof. Dr. Kornelia Majdik, Prof. Dr. Alexandra Csavdari, Prof. Dr. Fazakas József (Babes-Bolyai Tudományegyetem)
	mérési jegyzőkönyvek
	
	

	2.2
	Kémiai fizikakémiai, felületkémiai vizsgálatok
	Dr. Rédey Ákos

Dr. Yuzhakova Tatiana, Dr. Kovács József, Fejes Lászlóné Utasi Anett, Bui Pál, Prof. Dr. Kornelia Majdik, Prof. Dr. Alexandra Csavdari, Prof. Dr. Fazakas József (Babes-Bolyai Tudományegyetem)
	laboratóriumi termék minták és minősítő dokumentumok
	
	

	3.
	Laborkísérletek a vörösiszap előkezelését illetően
	Dr. Rédey Ákos

Dr. Yuzhakova Tatiana, Dr. Kovács József, Fejes Lászlóné Utasi Anett, Bui Pál, Prof. Dr. Kornelia Majdik, Prof. Dr. Alexandra Csavdari, Prof. Dr. Fazakas József (Babes-Bolyai Tudományegyetem)
	mérési jegyzőkönyvek, összefoglaló adatlapok
	
	

	3.1.
	A vörös iszap és nehéz maradványolaj-párlatok, biomasszák, savgyanta reagáltatása üstreaktorban
	Dr. Rédey Ákos

Dr. Yuzhakova Tatiana, Dr. Kovács József, Fejes Lászlóné Utasi Anett, Bui Pál, Prof. Dr. Kornelia Majdik, Prof. Dr. Alexandra Csavdari, Prof. Dr. Fazakas József (Babes-Bolyai Tudományegyetem)
	mérési jegyzőkönyvek, összefoglaló adatlapok
	
	

	3.2.
	Technológiai paraméterek hatása termékösszetételre, termékösszetétel vizsgálata (IR, GC-MS technikákkal)
	Dr. Rédey Ákos

Dr. Yuzhakova Tatiana, Dr. Kovács József, Fejes Lászlóné Utasi Anett, Bui Pál
	mérési jegyzőkönyvek, összefoglaló adatlapok
	
	

	3.3.
	Technológiai paraméterek és a termékminőség közötti összefüggések tanulmányozása
	Dr. Rédey Ákos

Dr. Domokos Endre, Dr. Yuzhakova Tatiana, Dr. Kovács József, Fejes Lászlóné Utasi Anett, Somogyi Viola, Bui Pál, Prof. Dr. Kornelia Majdik, Prof. Dr. Alexandra Csavdari, Prof. Dr. Fazakas József (Babes-Bolyai Tudományegyetem)
	termék minták és minősítő dokumentumok,mérési jegyzőkönyvek, összefoglaló adatlapok,tanulmány
	
	

	4. 
	Méretnövelő kísérletek
	Dr. Rédey Ákos

Dr. Domokos Endre, Dr. Yuzhakova Tatiana, Dr. Kovács József, Fejes Lászlóné Utasi Anett, Somogyi Viola, Bui Pál
	mérési jegyzőkönyvek, összefoglaló adatlapok
	
	

	4.1.
	Üstreaktorban, technológiai paraméterek hatásának vizsgálata, termékminőség validálása
	Dr. Rédey Ákos

Dr. Domokos Endre, Dr. Yuzhakova Tatiana, Dr. Kovács József, Fejes Lászlóné Utasi Anett, Somogyi Viola, Bui Pál
	mérési jegyzőkönyvek, összefoglaló adatlapok

	4.2.
	Előzetes technológiai javaslat kidolgozása pilot plant kísérletek kidolgozására
	Dr. Rédey Ákos

Dr. Domokos Endre, Dr. Yuzhakova Tatiana, Dr. Kovács József, Fejes Lászlóné Utasi Anett, Somogyi Viola, Bui Pál
	tanulmány, előzetes technológiai javaslat
	
	


ÜTEMEZÉS

	Feladat
	2013. I. félév
	2013. II. félév
	2014. I. félév
	2014. II. félév
	2015. I. félév

	1.1
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2
	 
	 
	 
	 
	 


Tervezett konferencia részvételek

	2013. I. félév
	2013. II. félév
	2014. I. félév
	2014. II. félév
	2015. I. félév

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


